|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Nataly Valesca Tobar Gallardo

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

MindCheck AI — Sistema de Monitoreo Preventivo del Bienestar Emocional Estudiantil

Ingeniería en Informática — Plan 1446114 | Duoc UC San Joaquín | Mayo 2026

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? - Al revisar mi planificación, puedo confirmar que el proyecto MindCheck AI ha avanzado de manera satisfactoria, habiendo completado con éxito los dos hitos fundamentales de desarrollo de la Fase 3 (Backend y Seguridad) al 4 de junio de 2026. En específico, se liquidó la Prioridad 1 (Integración de Supabase Auth en el frontend, eliminación de mocks y desarrollo del Middleware de seguridad JWT en FastAPI) y la Prioridad 2 (Dashboard conectado a la API real, repositorio de persistencia de alertas y el motor de correos SMTP asíncrono). - Factores que facilitaron: La excelente modularidad de FastAPI, que permitió inyectar dependencias de seguridad limpias en los routers; la documentación de Supabase para decodificar claims JWT; y el uso de aiosmtplib para el manejo de correos de fondo. - Factores que dificultaron: Configurar la infraestructura del servicio de correos local mediante SMTP seguro. Requirió solucionar bloqueos perimetrales de Google mediante la activación obligatoria de la Verificación en 2 pasos y la generación de Contraseñas de Aplicación específicas para el backend, garantizando una conexión simétrica exitosa sin exponer contraseñas planas en el entorno local.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? - Dificultad 1 — Autenticación e Identificadores Hardcoded: Para solucionar la persistencia de IDs de prueba fijos, implementamos una función de inyección de dependencias en app/core/security.py llamada get_authenticated_student_id. El Middleware intercepta el token JWT enviado en la cabecera Authorization: Bearer, valida la firma utilizando SUPABASE_JWT_SECRET y extrae dinámicamente el student_id desde el claim sub de la sesión. - Dificultad 2 — Configuración del Servicio SMTP Seguro: Ante las restricciones de autenticación de los servidores modernos, se programó un módulo asíncrono desacoplado (email_service.py). Para evitar fallos en cadena o bloqueos por saturación del servidor si hay errores masivos, se le integró un patrón de arquitectura Circuit Breaker (el cual abre el circuito automáticamente tras 5 fallos consecutivos).

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? - Fortalezas Destacadas: Destaco la transición exitosa de una arquitectura simulada a un ecosistema integrado transaccional real frontend-backend. Logramos certificar mediante pruebas de QA que las rutas protegidas (como GET /api/v1/alerts/) responden correctamente con un estado HTTP 401 Unauthorized si no existe una sesión activa. Asimismo, la integración del motor de notificaciones HTML cumple con los estándares éticos de salud digital, aplicando Privacidad por Diseño al transferir solo metadata de control (sede, carrera, ID de alerta, timestamp) sin comprometer jamás el texto íntimo de la bitácora del estudiante. - Aspectos a mejorar: Debido al esfuerzo intensivo enfocado en levantar los microservicios de seguridad de la API, el cifrado AES-256-GCM y las alertas por correo, postergamos temporalmente la sincronización total de tres vistas del frontend que aún consumen datos falsos (HomePage, JournalPage y NewEntryPage). En la siguiente fase, priorizaremos conectar estas páginas al cliente real de la API (services/api.js).

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietud 1 — Pruebas E2E en Entornos Distribuidos: Con la lógica local completamente validada mediante smoke tests y correos reales recibidos en la bandeja de pruebas (micorreopruebascapstone@gmail.com), mi inquietud radica en cómo se comportará el flujo asíncrono y los tiempos de respuesta una vez desplegado el backend en contenedores de Railway y el frontend en Vercel. Pregunta para el docente: "Considerando que en esta Fase 2 logramos implementar de forma exitosa la validación real de tokens JWT (HS256), la inyección dinámica de contextos de usuario y un motor SMTP funcional con patrón Circuit Breaker y Privacidad por Diseño; ¿considera que el rigor técnico expuesto y las evidencias de integración presentadas son suficientes para validar los indicadores de seguridad y arquitectura de la rúbrica, o nos sugiere enfocar los Smoke Tests de la Fase 4 bajo alguna metodología de estrés de carga específica?"

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? MindCheck AI es un proyecto de carácter individual, por lo que no aplica una redistribución de tareas entre miembros. Sin embargo, como única desarrolladora y analista de QA del proyecto, he realizado una auditoría exhaustiva del backlog tras completar con éxito las metas de la Fase 2 (Autenticación real JWT, Middleware de FastAPI, Persistencia de alertas y el Servicio de Notificaciones SMTP asíncronas). Actividades que se mantienen según la planificación original - Ejecución del Plan de Pruebas de Calidad (QA): Implementación de pruebas automatizadas y funcionales integrales sobre los 15 endpoints que componen la API del backend. - Corrección de Bugs y Estabilización: Mitigación de errores reportados durante los ciclos de desarrollo. - Preparación de Entornos de Despliegue: Configuración y puesta en marcha de la infraestructura en la nube, desplegando el frontend en Vercel y la API del backend en contenedores mediante Railway bajo protocolo HTTPS seguro. - Cierre Académico: Elaboración del informe técnico final de ingeniería y preparación de la defensa ante la comisión evaluadora. Actividades nuevas que se agregan a la planificación (Backlog Refinement): Debido a que prioricé y consolidé con éxito el núcleo crítico de seguridad, persistencia y mensajería en esta fase, se derivan e incorporan las siguientes subtareas obligatorias para el próximo ciclo: Conexión e Integración del Frontend de la PWA: Refactorizar las vistas que aún operan con datos simulados (HomePage.jsx, JournalPage.jsx, NewEntryPage.jsx y ResourcesPage.jsx) para que consuman directamente el cliente real de la API (services/api.js) y las utilidades analíticas de statsUtils.js bajo sesiones autenticadas. Implementación de Endpoints Complementarios de Cumplimiento Legal: Desarrollar e integrar formalmente en el router del backend los servicios de consentimiento explícito exigidos por la Ley 19.628 de Protección de la Vida Privada y el mecanismo de derecho al olvido (eliminación completa de la cuenta y cascada de datos del estudiante en Supabase). Mapeo de Alertas en la UI: Conectar el componente del banner de notificaciones del frontend con el nuevo alerts_router.py desarrollado, consumiendo los endpoints de conteo de alertas no leídas (/unread-count) para alimentar el badge dinámico de la interfaz. Optimización de Seguridad Perimetral: Implementar políticas de Rate Limiting en los endpoints de acceso público de FastAPI para prevenir ataques de denegación de servicio (DoS) o abuso de la API de OpenAI.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Al ser un proyecto de carácter individual, respondo a esta sección como una autoevaluación crítica del desempeño personal, la disciplina técnica y la gestión autónoma del ciclo de vida del software. Aspectos positivos que destaco (Fortalezas de Gestión y Desarrollo): - Competencias de Autogestión y Toma de Decisiones: La autonomía en la toma de decisiones arquitectónicas ha fortalecido mi capacidad para diseñar e integrar sistemas complejos frontend-backend sin dependencia de terceros. - Evolución del Criterio de Seguridad: Destaco haber logrado implementar con éxito el Middleware de seguridad criptográfica en FastAPI (security.py) utilizando la verificación de firmas JWT (SUPABASE_JWT_SECRET). Esto demuestra capacidad para investigar y aplicar estándares reales de protección de identidad digital en servidores de producción. - Resiliencia e Ingeniería en el Backend: Haber diseñado un motor de correos asíncrono con aiosmtplib que incorpora lógica avanzada como el patrón Circuit Breaker (aislamiento automático del servicio tras 5 fallos consecutivos) y el principio ético de Privacidad por Diseño (envío exclusivo de metadata operativa, omitiendo el texto sensible de la bitácora). Esto refleja un pensamiento de ingeniería enfocado en la tolerancia a fallos y la protección de datos personales de salud mental (Ley 19.628). - Trazabilidad y Control de Versiones: El uso sistemático del repositorio institucional de GitHub (MindCheck-AI-Capstone) mediante una política de commits descriptivos y ordenados ha permitido mantener una auditoría transparente y un control riguroso de cada incremento funcional. Aspectos a mejorar (Mitigación de Riesgos en Desarrollo Individual): Ausencia de Revisión de Pares (Peer Review): El desarrollo en solitario elimina la posibilidad de realizar un Code Review cruzado tradicional, lo que incrementa el riesgo de arrastrar sutiles bugs de integración o deuda técnica. Para mitigar este riesgo en el próximo ciclo, utilizaré de forma intensiva herramientas automatizadas de análisis estático de código (como Linters) y coordinaré revisiones técnicas dirigidas con el docente de los módulos backend más críticos (security.py, encryption_service.py, alert_service.py). Desfase de la Interfaz con la API: Debido al tiempo y esfuerzo intensivo requeridos para robustecer, testear y certificar la seguridad del backend y el sistema de mensajería SMTP, postergué temporalmente la migración completa de los datos simulados (mocks) en ciertas vistas de la UI (HomePage.jsx, JournalPage.jsx, NewEntryPage.jsx). Como mejora inmediata para el inicio del próximo ciclo, me comprometo a implementar una estrategia de desarrollo paralela que asegure la sincronización inmediata entre las API creadas y los componentes de presentación del frontend. Documentación en Tiempo Real: Reconozco la tendencia a priorizar la resolución de problemas lógicos y funcionales complejos por encima de la actualización de la documentación técnica al cierre de cada sprint. Planeo corregir esto adoptando la práctica de documentar los docstrings, esquemas de validación de Pydantic y manuales de instalación de forma paralela a la escritura del código fuente.